编号：————

类别：————

一 九 九 八 年

重点计算机开发应用项目

计    划    任    务    书

项目名称大连市医疗卫生网络信息系统工程

承  担  单  位 大连医疗服务中心（盖章）

承担单位负责人                 （签字）

承担单位性质    全民事业单位

大连市计算机开发应用办公室

一九九八年三月十三日填

填表说明

- 本任务书为下达重点机算机开发应用拨（贷）款项目的依据。

- 本任务书一律用钢笔、毛笔或油印填写，内容扼要，字迹端正、清晰。

- 承担项目单位应按实际情况逐项填写。由主管部门审查并进行可行性技术论证签署意见后上部市计算机办、财政局（工商银行）各一份。

- 申请拨款额度及用途栏内，应填写项目所需机器型号、设备或技术开发等费用的详细预算。

- 项目批准后，申报单位需签订技术合同。

- 本任务书作为技术档案，应妥善保管。

- 本任务书末尽事宜，可另附文字材料说明。

- 开发应用项目的用途和主要技术性能、技术经济指标：

开发应用项目的用途：

- 大连市医疗行政管理网络系统(包括卫生局局域网)：智能化管理，为建设国际化健康城市，提供信息管理的保障

- 大连市远程医疗网络系统（包括中心医院局域网）：建立国内“金卫”远程医疗示范工程，实现全方位、立体化远程医疗服务功能

- 大连市急救医学网络系统：作为大连市98年重点工程，实现急救医疗通讯系统保障

- 大连市医疗保险基金管理网络系统：利用宽带网，优化现有系统，更充分发挥保险基金管理的功能

技术性能：

- 卫星专网（VSAT）提供医疗行政、远程医疗、远程教学服务

- 应用DDN，微波，ISDN，有线电视，PSTN多种方式，实现城域网链接，提供宽带、多媒体服务功能

- 800MHZ集群系统，实现远程急救医疗等服务功能

- 视频系统：CODEC图像处理及传输技术，从大型系统到桌面系统

技术经济指标：

- 所采用技术均为目前国际公认先进技术，具有良好的性能及价格比

- 所应用技术及设备，均根据实际需求考虑

- 技术保证系统功能全面集成，充分体现一网多用

- 计算机选型及使用的主要语言、数据库：

服务器：SUN， HP，COMPAQ

主要语言：FoxPro,VC＋＋，VB，JAVA，HTML，POWERBUIDER

数据库：SQL

- 主要开发内容、技术关键和采取的措施：

主要开发内容：

- 建立国际微型医院示范模式；

- 实现远程医疗、远程教学“中国金卫”国内示范模式；

- 全方位、立体化医疗卫生行政管理；

- 建设综合医院（三级甲等医院）医院内部局域网，实现智能化管理；

- 建设集群通讯系统，实现远程急救医疗

技术关键：

1、卫星通讯技术

2、多媒体宽带城域网的集成

3、图像数字化处理，采集、存储及传输

4、网管中心多功能系统集成

5、集群通讯无线传输与控制

采用的措施；

- 利用卫生部金卫工程的卫星线路（亚太二号），建立大连市卫星地面站二～三处；KU方式（已实现）

- 利用DDN专线、微波及有线电视C－MODEM传输方式，实现市内联网（覆盖大连市市区）

- 采用EMED图像数字化处理系统及UMAX扫描方式，完成医学影像的采集、存储；传输使用PICTURETEL及INTEL桌面系统实现

- 建立MCU，实现中央监控

- 集群系统与远程医疗系统无缝链接，统一监控、资源共享

- 经济效益和社会效益分析：

实现上述开发计划需投入资金人民币伍仟万元。该项目直接经济效益及社会效益十分显著。首先、远程医疗减少病人不必要的交通、食宿等方面的花费；根本上解决了边远地区缺医少药的局面，远程医疗的应用，提供了医疗技术保障，相当于培养并提供高水平的医生。其次、提高了急救医学水平，大大降低重危病人的死亡率，为实现健康城市创造了最具体条件。第三、实现国际间远程学术交流与医学资源共享大大节省了有关方面活动的花费；使大连市医疗水平产生质的飞跃，缩短了与国际先进医疗水平的差距。（节省支出，增加收益）第四、实现了医疗卫生管理现代化、科学化、规范化，为实现大连信息港建设起到了良好的示范作用。