大连市医疗卫生网络信息工程计划

为了适应把大连建成国际化大都市、实施全市信息网络工程---信息港”建设的需要，提高医疗卫生管理工作上档次、上水平， 在市政府、市卫生局统一领导下，分阶段逐步实施<<大连市医疗卫生网络信息工程计划>>, 计划如下:

实施方法：

- 远程医疗工程（TELEMEDICINE）

- 完善远程医疗工程

在远程医疗试点工作已完成的基础上，要在1年左右的时间里（从1998年2月初到1998年12月末），扩大远程医疗网络，实现全市联网，大连市与国内外各大型知名医院、科研单位及卫生行政主管单位联网，实现全方位的远程医疗活动。

- 提高远程医疗质量

首先要建立健全一整套远程医疗活动的规章制度，从制度上保证远程医疗活动方便、快捷、准确。

在软硬件、设备方面，能使各种大型医疗影像诊断及治疗（特别是手术）活动直接地及时地通过网络系统进行交互传播，从而通过中心站（大医院）的医疗活动，指导下级医院，促进其提高医疗水平。

- 实施远程教学工程

远程医疗中心与“金卫”系统相连，通过中心与各医疗机构的高性能多媒体广域网，实现视讯会议等广播式远程医疗教学活动。

- 实施全方位医疗管理系统

优化目前存在的医院管理系统，实施开发性、多功能、全方位的医疗管理系统。

- 完善医疗卫生信息管理网络工程

1、申请VSAT、微波、DDN专线、广泛推广CATV CABLE（有线电视网络）、ISDN（综合数据业务网络）方式联网

远程医疗中心通过“金卫工程”卫星专网联入，具备384kbits/s通讯速率保障，各医院入网需通过专线与中心相连，利用吉通大连公司微波线路；或计划实施中要到邮电部门申请DDN专线、ISDN线路，及有线电视部门办理CABLE联网，再寻求有实力的网络公司技术支持，进行合作服务。目前，县、乡镇可以以拨号形式联入。卫生急救网络将利用无线网络形式相连。

作为“金卫工程”国内示范工程，大连远程医疗中心将形成开发式、多协议兼容的示范中心。

提供远程医疗会诊服务、远程医疗培训服务、远程教学、医学资讯网服务、广播式医疗管理信息服务、因特网等多项服务内容。

2、申请域名

专线及有线电视入网，各单位用户可拥有自己独立的域名，域名的申请需要用户出示有效证明(如公司营业执照)

代理申请，目前可申请的域名为 XXX.COM.CN 或WWW.XXX.COM

- 购买设备

购买路由器

路由器是专线入网的必备设备，通常需要两台路由器，用户需要自备一台。

购买服务器

服务器是网络的核心，服务器的选择依据用户最终的网络配置，一般需要专用服务器

购买服务器软件

服务器器软件包括系统平台和应用平台，系统平台通常有WINDOWS NT ， UNIX等

应用平台的选择依据用户的要求变化，通常包括WEB，MAIL，NEWS，FTP，LIST，DATABASE的应用服务器

4、规划系统资源

系统资源规划主要涉及通信带宽的设计，系统空间的规划，系统IP的分配以及各类地址的命名规划

5、组建各医院内部网络

医院内部网络的组建，包括缆线的敷设，网络设备的安装与调试，客户端软件的安装

6、系统软件调试

包括各类系统平台的调测，与INTERNET的连接调试等

策划WEB网络建设方案

一、实施卫生系统INTRANET（内部网）工程

Intranet解决方案包括了构建一个INTRANET系统的全部过程，其中包括由系统分析到系统调试直至软件开发人员培训一系统分析。

Intranet 最大的意义在于提供了一套建立医疗卫生信息系统完整的、开放的、易于应用和开发的、廉价的构架。

在此基础上, 实施网上虚拟医院（VIRTUAL HOSPITAL）计划,为医院现代化管理、服务, 提供先进的技术保障。

1、需求分析

系统组件需求：

(1)WEB（网络）的需求

(2)MAIL（电子邮件）的需求

(3)FTP（文件传递）的需求

(4)NEWS（信息发布）的需求

(5)MEDIA（媒体）的需求

- CONFERENCE（会议）的需求

- TELEMEDICINE（远程医疗）的需求

系统结构需求

(1)网络结构(10BASE-T 10BASE-2 100BASE-T ATM等)

(2)远程网的需求 (PPP的单点联接 SLIP的单点联接 TCP/IP WAN连接，PPTP的联接)

(3)异构系统的联接 (IBM SNA结构 DEC DECNET结构)

用户软件需求分析

2、资源分析

(1)系统带宽分析

主要涉及远程连接及多媒体信息的传播

(2)IP资源的设计

DHCP的IP池设计，静态IP的分配，SUBNET的设计

其它协议的转换方案，IPX，NETBIOS等

(3)域名(DNS)的设计与分配方案

(4)MAIL信箱的设计与分配方案

(5)NEWS组的设计与分配方案

(6)存储空间的设计与分配方案

3、硬件构造

(1)线路工程

(2)硬件调测

4、系统设计

(1)DATABASE(数据库)的设计

(2)WEB(网络)的策划与设计

(3)FTP(文件传输)的设计

(4)MAIL(电子邮件)的设计

包括MAIL LIST及FAX SERVER/FAX MAIL的设计

(5)NEWS(信息发布)的设计

(6)MEDIA(媒体)的设计

- CONFERENCE(会议)的设计

- TELEMEDICINE(远程医疗)的设计

二、系统安装与调试

1、系统平台的安装调试

2、系统服务软件的安装调试

3、各类系统资源的分配实施

三、客户培训

1、INTERNET、INTRANET系统基本知识

2、TCP/IP实务

3、HTML基本常识

4、系统维护常识

- 主页制做工具

- 远程医疗设备使用

四、应用软件开发

1、依据用户应用需求设计应用开发方案

2、传统系统的连接与移植

3、主页的设计草案

4、应用软件的开发周期设计

5、实施开发

五、应用系统的测试、应用与验收

1、现场安装

2、应用人员使用

3、返馈意见的整理

4、系统修整

5、验收

六、技术保障服务

1、系统级长期服务

2、应用层长期服务

七、推荐产品

1、推荐软件产品

(1)MICROSOFT 系列

WINDOWS NT

SQLSERVER

INTERNET INFORMATION SERVER

EXCHANGE SERVER

NETSHOW SYSTEM

NET LIVE SYSTEM

NET CHAT

NETMEETING

ILS SERVER

INDEX SERVER

# MERCHANT SERVER

(2)NETSCAPE 系列

(3)IBM系列

(4)其它

2、推荐硬件产品

(1) SERVER

IBM PCS

COMPAQ PROLANT

DEC ALPHA

(2) NET

3COM

BAY

(3) COMUNICATION

RAD 64K LEASE LINE MODEM

MULTECH LEASE LINE MODEM

MOTOROLA LEASE LINE MODEM

TAINET LEASE LINE MODEM

TAICOM LEASE LINE MODEM

MULTECH MODEM SHELF

TAINET MODEM SHELF

TAICOM MODEM SHELF

HAYSE MODEM SHELF

(4) ROUTER

3COM

CISCO

技术力量的配备

项目总监1名

网络设计工程师5名

网络集成实施人员5名

网络维护人员5名

资金的投入与来源

- 资金需求

- 每一大工程需求50－200万元人民币

- 资金来源

- 贷款

- 寻求合作伙伴

组织领导

<<大连市医疗卫生网络信息工程计划>>领导小组

组长 孙承岱 大连市卫生局局长

常务副组长 刘明溱 大连市卫生局副局长

执行委员 王范茗 大连市卫生局医政处处长

执行委员 刘摇林 大连市医疗服务中心主任

执行委员 张坤茂 大连市卫生局科教处处长

执行委员 刘业俭 大连市中心医院院长

执行委员 蔡桂凤 大连医科大学附属一院院长

执行委员 李志辉 大连市口腔医院院长

执行委员 刘春兰 大连市第二医院院长

执行委员 刘用楫 大连医科大学附属二院院长

委员 各医院院长（三、四、五、六、七、中医、妇产、儿童、妇幼保健院、附三、附四、开发区医院、各市县卫生局）

委员 刘  芸 大连市卫生局医政处

委员 程立群 大连市远程医疗中心

委员 迟新民 大连市远程医疗中心

委员 马  新 大连市远程医疗中心

委员 赵海云 大连市远程医疗中心

大连医疗信息系统网络图解

_____________________________________________________________________________

------------INTERNET--------------------------------------------------------

吉通大连公司

R－路由器

其它机构

连接方式：VSAT、DDN、微波、X25等

10－20条中继线

卫生局  大医 210 铁路 海港 等

中心医院ISP：WEB， FTP，PROXY， MAIL，CONFERENCE SERVER 等

INTRANET： ATM， 100M， LAN， DICOM3

域名：WWW.DALIAN.COM

主页：JAVA－ENHANCED

网管：CGI

计费：BILLING

计数器：COUNTER

出版：PRONTPAGE98，PAGEMILL， PhotoShop，ACROBATE，汉王等

CU－SEEME REFLECTOR

NetMeeting ILS

软件： IE, Netscape, Iphone, CU-seeme, Vivoactive, FreeTel, mIRC

硬件： PII计算机，扫描仪，数码摄像机，视讯系统